Gabriel Gino Jorge Dallape - RM94862

Ronaldo Otsuka Ribeiro Mira - RM95595

Mikael Pocker Fonseca - RM95564

Suas críticas. Seu paladar. Seu guia.

Road map

Documento 8 de 12 · Plano de negócio da startup Yotakes

Business Intelligence & Startup Development — Entrega final

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à FIAP para a obtenção do título de Engenheiro de Computação.

Grupo 3 · Engenharia da Computação · Design por Tatiane

São Paulo

2026

# 8 ROAD MAP

De onde viemos, para onde vamos. O road map organiza o próximo ano em quatro fases, cada uma com entregas e metas mensuráveis. As datas são as do pitch; as metas numéricas são as mesmas que alimentam a projeção financeira do capítulo 9.

Tabela 13 — Road map de janeiro de 2026 a outubro de 2027.

| Fase | Quando | Entregas | Metas |
| --- | --- | --- | --- |
| Feito — MVP construído | Janeiro de 2026 | App web em produção; 740 restaurantes de São Paulo; takes, listas, perfil, feed, descoberta; identidade visual implementada do Figma; deck e memória de precificação. | MVP estável em produção. Cumprido. |
| Agora — Beta fechado | Novembro de 2026 a janeiro de 2027 | Primeira rodada de convites (chefs, creators, jornalistas e amigos); aplicação do questionário; nota ponderada em produção; instrumentação de retenção (PostHog); termos de uso e política de privacidade. | 300 → 800 usuários ativos; ≥ 50 respostas no questionário; retenção D30 ≥ 30%; 5 restaurantes piloto com acesso ao painel. |
| Próximo — Lançamento público | Fevereiro de 2027 | Cadastro aberto; evento de lançamento em parceiro; QR nos parceiros; redes sociais e press editorial; listas compartilháveis e retrospectiva. | 2.000 usuários ativos no mês de lançamento; 3 matérias em veículos gastronômicos; NPS ≥ 40. |
| Futuro — Escala e monetização | A partir de março de 2027 | Cobrança dos planos Sous Chef e Chef; painel do Restaurante Parceiro com leitura por IA; destaque patrocinado rotulado; apps nas lojas; teste de preço (Van Westendorp / A/B); expansão para a segunda capital. | 10.000 usuários ativos em outubro de 2027; 20 parceiros pagantes; conversão ≥ 2,25% para planos pagos; resultado mensal positivo a partir de Abr/2027. |

## 8.1 Marcos trimestrais

Tabela 14 — Marcos por trimestre.

## 8.2 Cronograma mensal por frente de trabalho

O cronograma abaixo detalha as quatro fases mês a mês, em cinco frentes. A coluna de usuários ativos é a mesma que alimenta a projeção financeira.

Tabela 15 — Cronograma de novembro de 2026 a outubro de 2027.

| Mês | Produto | Comunidade e marketing | Parceiros (B2B) | Receita | Usuários ativos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nov/2026 | Nota ponderada; funis no PostHog; convites em grupo | 1ª rodada de convites; redes sociais no ar; questionário em campo | Abordagem de 10 casas; 3 pilotos confirmados | — | 300 |
| Dez/2026 | Importação de contatos; dica da meia estrela; ajustes do teste | 2ª rodada de convites; Takes da Semana | Pilotos recebem relatório manual mensal | — | 500 |
| Jan/2027 | Protótipo do painel do parceiro (dados agregados) | Lista de espera; teaser do lançamento; press kit | 5 pilotos ativos; entrevistas de saída | — | 800 |
| Fev/2027 | Cadastro aberto; retrospectiva; listas compartilháveis | Evento de lançamento; QR nos parceiros; 3 matérias | Proposta comercial e contrato padrão | — | 2.000 |
| Mar/2027 | Cobrança Sous Chef e Chef; painel do parceiro v1 com IA | Campanha de assinatura; cupons dos parceiros | 2 parceiros pagantes | Início B2C e B2B | 3.000 |
| Abr/2027 | Destaque patrocinado rotulado; teste de preço no ar | Restaurant Week: lista interativa | 4 parceiros | Resultado mensal positivo | 4.000 |
| Mai/2027 | Apps nas lojas (build do PWA) | Creators e embaixadores por bairro | 6 parceiros |  | 5.000 |
| Jun/2027 | Comparação de paladar entre amigos | Dia dos Namorados: selo e ação sazonal | 8 parceiros | Teste de preço concluído | 6.000 |
| Jul/2027 | Recomendação por afinidade v2 | Dia da Pizza; retrospectiva semestral | 10 parceiros |  | 7.000 |
| Ago/2027 | Painel do parceiro v2: comparação com a região | Piloto da 2ª capital (Belo Horizonte ou Curitiba) | 13 parceiros |  | 8.000 |
| Set/2027 | Importação de restaurantes da 2ª capital | Embaixadores na 2ª capital | 16 parceiros | Caixa acumulado positivo | 9.000 |
| Out/2027 | Newsletter editorial com parceiros verificados | Retrospectiva anual; aniversário do beta | 20 parceiros |  | 10.000 |

| Trimestre | Marco |
| --- | --- |
| 4º tri 2026 | Beta fechado no ar; convites enviados; questionário em campo; nota ponderada publicada. |
| 1º tri 2027 | Lançamento público (fevereiro); evento com parceiro; início da cobrança (março); primeiros parceiros pagantes. |
| 2º tri 2027 | Apps nas lojas; teste de preço concluído; 8 parceiros; 6.000 usuários ativos. |
| 3º tri 2027 | Segunda capital em piloto; 16 parceiros; 9.000 usuários ativos; caixa mensal positivo consolidado. |