Gabriel Gino Jorge Dallape - RM94862

Ronaldo Otsuka Ribeiro Mira - RM95595

Mikael Pocker Fonseca - RM95564

Suas críticas. Seu paladar. Seu guia.

Próximos passos

Documento 11 de 12 · Plano de negócio da startup Yotakes

Business Intelligence & Startup Development — Entrega final

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à FIAP para a obtenção do título de Engenheiro de Computação.

Grupo 3 · Engenharia da Computação · Design por Tatiane

São Paulo

2026

# 11 PRÓXIMOS PASSOS

Os próximos passos são os do beta fechado e do caminho até o lançamento público, com responsável e prazo. Cada item fecha uma lacuna apontada neste documento — validação externa, nota ponderada em produção, primeiros parceiros, conformidade e preço.

Tabela 25 — Próximos passos, do beta fechado à escala.

| # | Passo | Resultado esperado | Prazo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enviar a primeira rodada de convites do beta (chefs, creators, jornalistas, amigos) e abrir lista de espera. | 300 usuários ativos no primeiro mês; 800 até janeiro. | Nov/2026 | Mikael |
| 2 | Ampliar o questionário de validação (piloto com 62 respostas) para a base do beta e tabular. | ≥ 200 respostas; hipóteses H1, H2 e H3 reavaliadas com amostra maior. | Nov–Dez/2026 | Mikael |
| 3 | Implementar a nota ponderada (recência, tempo de casa, consistência, rede) e publicar a explicação no app. | Nota exibida deixa de ser média simples; página “como a nota é calculada”. | Dez/2026 | Ronaldo |
| 4 | Instrumentar retenção e ativação (PostHog): D1, D7, D30, takes por usuário, loop quero ir → fui. | Painel interno com as métricas do beta. | Nov/2026 | Gabriel |
| 5 | Fechar os 5 restaurantes piloto (3 já confirmados) e dar acesso ao protótipo do painel. | Entrevistas de saída; validação da hipótese H4 e do preço de R$ 199. | Dez/2026–Fev/2027 | Mikael |
| 6 | Redigir termos de uso, política de privacidade e contrato padrão B2B (LGPD). | Documentos publicados antes do cadastro aberto. | Jan/2027 | Gabriel |
| 7 | Preparar o lançamento: evento em parceiro, QR codes, press kit, redes sociais. | Lançamento em fevereiro de 2027 com 3 matérias e 2.000 usuários ativos. | Jan–Fev/2027 | Equipe + Tatiane |
| 8 | Integrar cobrança (Sous Chef e Chef) e rodar teste de preço (Van Westendorp ou A/B). | Monetização ativa em março de 2027; faixa de preço confirmada. | Fev–Abr/2027 | Gabriel |
| 9 | Construir o painel do Restaurante Parceiro com a leitura por IA e o destaque rotulado. | Primeiros parceiros pagantes em março de 2027. | Fev–Mar/2027 | Ronaldo |
| 10 | Publicar os apps nas lojas e iniciar o piloto na segunda capital. | Apps aprovados; 20 parceiros e 10 mil usuários ativos até outubro de 2027. | 2º–3º tri 2027 | Equipe |

Em paralelo, a equipe mapeia editais e programas de aceleração para food techs e startups em estágio inicial. A captação não é pré-requisito do plano — o modelo bootstrap atravessa o primeiro ano com cerca de R$ 8.959 — mas aceleraria a contratação dos perfis que faltam: comunidade, comercial e editorial.